# Synthèse de travail

# Patch 60 FPS 1:1 - Pokitaru

Ratchet & Clank: Size Matters (PSP) - LEVEL_01.PRX

SOURCE DE VERITE POUR LE PROCHAIN FIL WORK

Objet : reprendre le développement sans réutiliser les hypothèses invalidées, les dumps obsolètes ou les patches encore non testés.

Périmètre principal : Pokitaru / LEVEL_01.PRX Dump RAM actif : RAM2.dump (Pokitaru uniquement) Base runtime PRX : 0x09139D00 Cave réservée : 0x095A5530 (non utilisée à ce stade) Philosophie : fidélité 1:1 au comportement vanilla 30 FPS

Version du document : 1.1 - 22 juillet 2026

# 0. Mode d’emploi du document

Ce document consolide uniquement les informations utiles pour poursuivre le patch 60 FPS sur Pokitaru. Il distingue les résultats testés en jeu des déductions statiques et des pistes non validées.

| Statut | Définition opérationnelle |
| --- | --- |
| VALIDÉ | Testé en jeu et conforme au comportement vanilla recherché. |
| FONCTIONNEL / À CONFIRMER | Le résultat paraît correct, mais la couverture de test reste limitée. |
| CANDIDAT | Analyse statique forte, patch non encore confirmé en jeu. |
| PROVISOIRE | Améliore nettement le système, mais conserve un défaut connu. |
| REPORTÉ | Bug confirmé mais laissé pour une passe ultérieure, souvent cosmétique. |
| ABANDONNÉ | Hypothèse ou patch testé puis invalidé. Ne pas réutiliser. |

Règle de travail : un patch n’entre dans le socle final qu’après comparaison 30 FPS vanilla / 60 FPS patché sur une situation reproductible.

# 1. Périmètre technique et matériaux actifs

| Élément | Valeur / chemin | Règle |
| --- | --- | --- |
| PRX actif | /mnt/data/LEVEL_01.PRX | Pokitaru. |
| Dump actif | /mnt/data/RAM2.dump | À utiliser uniquement pour Pokitaru jusqu’à instruction contraire. |
| Ancien dump | /mnt/data/RAM.dump | Obsolète pour l’état courant de Pokitaru. |
| Base runtime | 0x09139D00 | Base confirmée des modules de niveau. |
| Offset .text dans le fichier | 0x74 | Formule : offset = 0x74 + (adresse runtime - 0x09139D00). |
| Cave réservée | 0x095A5530 | Disponible si une correction mutualisée exige du code injecté. |

## Précautions de test

Désactiver les cheats ou écritures automatiques avant de charger une savestate vanilla : une savestate restaure la RAM, mais un cheat actif peut réappliquer immédiatement les patches.

Après une modification de code en direct, invalider le JIT ou forcer la recompilation du bloc concerné.

Toujours noter : framerate, savestate, patches actifs, adresse du Moby et état de la classe testée.

Ne pas transposer une adresse de Pokitaru vers un autre PRX par simple décalage : les adresses bougent de façon non uniforme.

# 2. Conclusion architecturale actuelle

Le moteur mélange des systèmes globalisés et des logiques propres aux classes. La meilleure stratégie est hybride : corriger les primitives temporelles partagées au niveau le plus haut où leur sémantique reste homogène, puis patcher les données ou les machines d’états spécifiques quand aucune abstraction commune ne suffit.

| Couche | Niveau de mutualisation observé | Approche retenue |
| --- | --- | --- |
| Animations | Très globalisée | Un correctif central de cadence. |
| Navigation / suivi de chemin | Wrappers partagés, profils propres aux classes | Lissage commun + vitesse cible par profil ; cave spécialisée possible plus tard. |
| Attaques / hitboxes | Souvent propre à la classe ou à l’état | Seuils et fenêtres locales. |
| Spawns / vagues | Contrôleur EnemyWave partagé | Correctif unique du pas temporel. |
| Portes / objets mobiles | Classes génériques, profils de mouvement | Lissage local + vitesse du profil. |
| Débris / effets | Intégrateurs génériques probables | Passe cosmétique ultérieure, potentiellement via cave. |

## Principe cave/data

Utiliser une cave lorsqu’un même chemin frame-based est confirmé sur plusieurs classes et ne reçoit pas de déplacements déjà delta-based.

Utiliser un patch data lorsqu’une vitesse, une durée ou un cap est propre à un profil de classe ou à un état.

Éviter les caves placées trop bas dans le moteur, par exemple sur un writer de position commun susceptible de recevoir téléportations, corrections de collision et mouvements déjà corrigés.

# 3. Socle 60 FPS validé - Pokitaru

Ces patches constituent le noyau de référence du niveau. Les opcodes de la colonne Original servent aussi de valeurs de restauration.

Convention de lecture : chaque cellule de patch indique d’abord l’instruction MIPS lisible, puis l’opcode 32 bits. Pour une adresse de données, elle indique le type et la valeur flottante, puis le word brut à écrire.

| Système | Adresse | Original | 60 FPS | Effet | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déverrouillage rendu | 0x091D0350 | jal sceDisplayWaitVblankStart 0x0C06FD09 | nop 0x00000000 | Supprime le second VBlank. | VALIDÉ |
| Substeps / animation | 0x091699FC | slti a0,s1,2 0x2A240002 | slti a0,s1,1 0x2A240001 | Passe la boucle fixe de 2 à 1. | VALIDÉ |
| Delta général | 0x0914EEE0 | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 (~1/30) | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 (~1/60) | 1/30 -> 1/60. | VALIDÉ |
| Compensation physique locale | 0x091698BC | mov.s f20,f12 0x46006506 | add.s f20,f12,f12 0x460C6500 | Restaure localement un dt effectif 1/30. | VALIDÉ |
| Caméra positive | 0x0913D31C | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 | Vitesse caméra corrigée. | VALIDÉ |
| Caméra négative | 0x0913D334 | lui a0,0xBD08 0x3C04BD08 | lui a0,0xBC88 0x3C04BC88 | Vitesse caméra corrigée. | VALIDÉ |

# 4. Patches gameplay validés

## 4.1 Titanium Bolt - correction du softlock

| Adresse | Original | 60 FPS | Rôle | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09412308 | data float 0,24 0x3E75C28F | data float 0,12 0x3DF5C28F | Vitesse / accélération initiale. | VALIDÉ |
| 0x092B548C | lui a0,0x4000 0x3C044000 (2,0) | lui a0,0x3F80 0x3C043F80 (1,0) | Facteur de mouvement. | VALIDÉ |

## 4.2 Lissage Navigate partagé

Le wrapper original applique deux itérations de lissage par update. À 60 FPS, les trois appels du chemin principal sont remplacés par le helper à une seule itération. Ce correctif est partagé par Crab et TrainingBot.

| Adresse | Original | 60 FPS | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x09162C88 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| 0x09162CAC | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| 0x09162CD0 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |

## 4.3 Crab - première classe ennemie corrigée

| Sous-système | Adresse | Original | 60 FPS | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse de poursuite | 0x09409028 | data float 0,233333 0x3E6EEEF0 | data float 0,116667 0x3DEEEEF0 | Déplacement et animation cohérents. | VALIDÉ |
| Seuil hitbox attaque | 0x094090C8 | data float 27,0 0x41D80000 (27 frames) | data float 54,0 0x42580000 (54 frames) | Impact au même instant réel que le vanilla. | VALIDÉ |

Note 1:1 : le vanilla semble lui-même légèrement tardif. Une variante améliorée 40 frames à 60 FPS (0x42200000) est réservée à une future version "The Big Package", pas au patch fidèle.

## 4.4 TrainingBot - robot boxeur

| Sous-système | Adresse | Original | 60 FPS | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vitesse cible | 0x09412D18 | data float 0,2 0x3E4CCCCE | data float 0,1 0x3DCCCCCE | Vitesse vanilla restaurée. | VALIDÉ |
| Début fenêtre de frappe | 0x092BF014 | slti a0,s1,50 0x2A240032 | slti a0,s1,100 0x2A240064 | Début hitbox recalé. | VALIDÉ |
| Fin fenêtre de frappe | 0x092BF01C | slti a0,s1,53 0x2A240035 | slti a0,s1,106 0x2A24006A | Durée réelle de hitbox conservée. | VALIDÉ |

## 4.5 EnemyWave - délai entre vagues

| Adresse | Original | 60 FPS | Effet | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09271C5C | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 (~1/30) | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 (~1/60) | Restaure le délai vanilla entre groupes d’ennemis. | VALIDÉ |

## 4.6 HutDoor - portes des huttes, profil 0

| Sous-système | Adresse | Original | 60 FPS | Résultat | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lissage ouverture | 0x0927DFFC | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | Accélération d’ouverture recalée. | VALIDÉ |
| Vitesse profil 0 | 0x0940C5C0 | data float 0,166667 0x3E2AAAAB | data float 0,083333 0x3DAAAAAB | 20 frames à 30 FPS -> 40 frames à 60 FPS. | VALIDÉ |

Fermeture : le même profil data ralentit déjà la vitesse dans les deux sens. Le lissage de fermeture reste à confirmer : 0x0927E2A0, jal 0x0914805C (0x0E452017) -> jal 0x09147F90 (0x0E451FE4).

## 4.7 LunaNPC - guide du tutoriel

Luna n’utilise pas le wrapper Navigate des ennemis, mais un autre helper partagé de suivi de chemin. Le comportement paraît conforme après correction, sans couverture exhaustive de tous les waypoints et dialogues.

| Sous-système | Adresse | Original | 60 FPS | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lissage path follower | 0x09165C20 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | FONCTIONNEL / À CONFIRMER |
| Lissage path follower | 0x09165C44 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | FONCTIONNEL / À CONFIRMER |
| Lissage path follower | 0x09165C68 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | FONCTIONNEL / À CONFIRMER |
| Vitesse cible Luna | 0x0940EBA0 | data float 0,2 0x3E4CCCCE | data float 0,1 0x3DCCCCCE | FONCTIONNEL / À CONFIRMER |

# 5. Armes et projectiles - état actuel

## 5.1 Lacérator / BlasterShot

| Adresse | Original | 60 FPS | Effet | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x09251870 | lui a2,0x41F0 0x3C0641F0 (30,0) | lui a2,0x4270 0x3C064270 (60,0) | Diviseur : vitesse initiale par update divisée par deux. | PROVISOIRE |
| 0x09251E44 | lui a1,0x3F80 0x3C053F80 (1,0) | lui a1,0x3F00 0x3C053F00 (0,5) | Âge / lifetime à demi-pas. | PROVISOIRE |

Comportement général et trajectoire presque conformes.

Défaut connu : à la portée maximale, le projectile peut visuellement atteindre un crabe sans déclencher le dernier impact logique.

Ne pas compenser arbitrairement par une vitesse légèrement supérieure ; le vrai problème semble être le dernier segment de collision ou la condition de destruction.

## 5.2 Gant à Bombacide

| Composant | Observation 60 FPS | Diagnostic actuel | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Bombe principale | Explose après environ 1 seconde, mais va environ deux fois trop loin. | Lifetime delta-based ; translation / gravité frame-based. | NON PATCHÉ |
| Projections d’acide | Atteignent le sol trop rapidement. | Objets enfants avec balistique propre probablement frame-based. | NON PATCHÉ |
| Nappes au sol | Restent environ deux fois moins longtemps. | Durée gérée dans un autre objet / effet persistant. | NON PATCHÉ |

# 6. Mécaniques identifiées mais non encore validées

| Classe / système | Adresse(s) clé(s) | Bug ou risque | Patch / action envisagée | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level01DoorTarget | Update 0x0928A53C | Porte ouverte après tir sur une cible : mouvement frame-based. | 0x0928A5C8 : jal 0x0914805C (0x0E452017) -> jal 0x09147F90 (0x0E451FE4) 0x0940E1F0 : data float 0,333333 (0x3EAAAAAB) -> 0,166667 (0x3E2AAAAB) | CANDIDAT |
| TriggeredDoor | Update 0x092C1314 | Grande porte après les vagues ; ouverture et fermeture potentiellement ×2. | Identifier le profil actif à 0x092C1424, puis corriger lissage et vitesse. | CANDIDAT |
| HutDoor fermeture | 0x0927E2A0 | Accélération de fermeture potentiellement ×2. | 0x0927E2A0 : jal 0x0914805C (0x0E452017) -> jal 0x09147F90 (0x0E451FE4), à tester | CANDIDAT |
| Level01Boat | 2 instances | Mécanique obligatoire, déplacement et scripts encore non audités. | Audit dynamique complet 30/60. | NON AUDITÉ |
| Robots ultérieurs | TMRobotHeadB / TorsoB | Déplacement, attaques et projectiles potentiellement frame-based. | Traiter après le bateau ou lors de la progression naturelle. | NON AUDITÉ |

# 7. Inventaire statique Pokitaru - éléments à surveiller

Inventaire issu du PRX et du dump runtime. La présence d’une classe ne prouve pas qu’elle est fautive ; elle indique seulement qu’elle est réellement disponible ou instanciée dans le niveau.

| Priorité | Classe / système | Update connu | Risque temporel ou rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Gameplay | Level01HelpManager | 0x0928ABF8 | Étapes du tutoriel ; présence d’au moins un pas fixe 1/30. |
| Gameplay | SkillPoint_L01 | 0x092ACCB8 | Chronos TRAIN_FASTER, PERFECT_BOAT, COWS_TO_CRABS. |
| Gameplay | CrankedObject | 0x09262920 | Objets déplacés par les crankoboulons ; crank testé correct, objet à vérifier. |
| Gameplay | Lvl3Elevator | 0x09290410 | Objet mobile présent malgré son nom ; à identifier visuellement. |
| Gameplay | SharkagatorFin | 0x092A5530 | 17 instances ; suivi de courbe et lissages suspects. |
| Gameplay | DropshipB | 0x09269550 | Mouvement, transport / apparition d’ennemis, compteurs. |
| Gameplay | Teleporter | 0x092B36C0 | Transitions et fin de séquence. |
| Progression | EndMovie | 0x0926E4EC | Déclenchement de fin de niveau. |
| Traversal | SlideController | 0x092AD488 | Passage de glissade à comparer. |
| Traversal | ZipLineController | 0x092C69B8 | Vitesse et sortie de tyrolienne. |
| Script | Level01Cutscene01 | 0x0928A0AC | Destruction de décor, vague et ordre de séquence. |
| Script | LunaCutscene | 0x0928CBA0 | Séquences Luna. |
| Script | SetCamera | 0x092A4370 | Caméras scriptées et interpolations. |
| Script | RatchetShipAnimation | 0x092A0138 | Introduction / sortie, compteurs et interpolations. |
| Secondaire | PathAnimal | 0x09297A3C | Faune sur chemin ; potentiellement liée au skill point COWS_TO_CRABS. |
| Secondaire | Fire | 0x0927421C | Compteurs frame-based ; vérifier si dégâts ou simple effet. |

# 8. Passe cosmétique reportée

| Système | État constaté | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Butterfly | Vol et changements de trajectoire probablement ×2. | 26 instances ; translation et compteurs frame-based confirmés. |
| Débris de caisses / mobilier | Projection et chute ×2. | Intégrateur générique déjà soupçonné. |
| Membres / explosion des crabes | Explosion de mort ×2. | Animation de mort principale correcte. |
| TrainingBotShrapnel / autres shrapnels | Probablement ×2. | À regrouper avec le correctif générique de débris. |
| Trafic aérien léger | Pas fixe 1/30 dans plusieurs classes. | Décor de fond, sauf usage éventuel en cutscene. |
| Level01Waterfall / eau / ambiance | Compteurs et effets potentiellement accélérés. | Priorité faible, à examiner lors de la finition visuelle. |

# 9. Hypothèses abandonnées et pièges à éviter

| Piste | Pourquoi elle est invalidée / dangereuse |
| --- | --- |
| Interpréter f20 = 0,2 dans 0x091645F0 comme le delta time | Faux : il s’agit d’un paramètre fixe de navigation / collision, pas du dt. |
| Patcher seulement 0x09163008 pour les crabes | C’est un chemin secondaire, déclenché tardivement et sur des états particuliers. |
| Patcher le writer commun 0x0916475C avec un ×0,5 | Risque de ralentir corrections de collision, téléportations ou mouvements déjà delta-based. |
| Doubler le timer Crab private +0x64 | Ne resynchronise pas l’impact ; ce compteur gère une attente / transition différente. |
| Considérer 0x093F6540 ou 0x093F662C comme les PV gameplay | Ce sont des copies / caches HUD. Les PV réels sont à Ratchet +0x964, observés à 0x09471FA4 dans le dump actuel. |
| Utiliser RAM.dump pour les recherches courantes sur Pokitaru | Le contenu ne correspond pas au module / état actuel. Utiliser RAM2.dump. |

# 10. Méthode de diagnostic à conserver

Pour chaque nouvelle classe ou mécanique :

Identifier le Moby, sa classe, son Update et son pointeur privé (souvent Moby +0x58).

Comparer le même comportement en 30 FPS vanilla et 60 FPS : durée réelle, nombre d’updates, position, état et compteur.

Classer la logique : DELTA, FIXED_DT, FRAME, HYBRID ou UNKNOWN.

Remonter jusqu’au niveau commun le plus élevé avant de patcher : profil, wrapper spécialisé, machine d’état ou helper partagé.

Pour une attaque, partir de l’écriture des PV / collision réelle, puis remonter vers l’activation de la hitbox plutôt que modifier des timers au hasard.

Pour une porte ou un objet mobile, corriger séparément le lissage et la vitesse cible : le premier ne change pas le cap maximal.

Hiérarchie de patch préférée : 1. Constante / profil de données bien identifié 2. Instruction locale dans la classe 3. Wrapper spécialisé commun à plusieurs classes 4. Cave dédiée 5. Helper moteur très général uniquement après cartographie complète de ses appelants

# 11. Ordre de reprise recommandé

| Ordre | Objectif | Critère de sortie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Continuer la progression naturelle dans Pokitaru. | Noter uniquement les anomalies visibles et bloquantes. |
| 2 | Valider la porte-cible et la grande TriggeredDoor. | Durées 30/60 équivalentes, ouverture / fermeture sans collision anormale. |
| 3 | Auditer Level01Boat. | Trajectoire, vitesse, caméra, scripts, fin de séquence et skill point PERFECT_BOAT conformes. |
| 4 | Traiter les robots ultérieurs. | Déplacement, attaques, projectiles et spawns synchronisés. |
| 5 | Revenir aux armes. | Bombacide complète, puis correction du dernier impact du Lacérator. |
| 6 | Tester traversées et progression. | Crank, ascenseur, glissade, tyrolienne, téléporteurs, cutscenes et fin de niveau. |
| 7 | Passe cosmétique. | Débris, papillons, explosions, trafic, eau et ambiance. |

# 12. Notes hors Pokitaru - à ne pas mélanger

Ryllus / LEVEL_02 possède son propre jeu d’adresses. Les correctifs noyau déjà connus ne doivent être réactivés qu’après changement explicite de niveau et de dump.

| Système Ryllus | Adresse / remarque |
| --- | --- |
| Second VBlank | 0x091D6178 : jal second VBlank -> nop |
| Substeps | 0x0916DE60 : slti ...,2 -> slti ...,1 |
| Delta général | 0x0914F2E4 : lui a0,0x3D08 -> lui a0,0x3C88 |
| Compensation physique | 0x0916DD20 : mov.s f20,f12 -> add.s f20,f12,f12 |
| Caméra | 0x0913D31C : lui a0,0x3D08 -> lui a0,0x3C88 0x0913D334 : lui a0,0xBD08 -> lui a0,0xBC88 |
| Titanium Bolt | 0x0942C158 : data float 0,24 -> 0,12 0x092D82D4 : lui a0,0x4000 -> lui a0,0x3F80 |

État de reprise : rester sur Pokitaru et RAM2.dump jusqu’à validation verticale du niveau. Ryllus est volontairement différé.

# Annexe A - Liste compacte des écritures actives

Cette annexe regroupe les patches actuellement utiles pour une session Pokitaru. Chaque écriture fournit la forme MIPS lisible puis l’opcode/word brut. Les éléments marqués "à confirmer" peuvent être omis d’un build strictement validé.

| Système | Adresse | Original | Patch | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Core | 091D0350 | jal sceDisplayWaitVblankStart 0x0C06FD09 | nop 0x00000000 | VALIDÉ |
| Core | 091699FC | slti a0,s1,2 0x2A240002 | slti a0,s1,1 0x2A240001 | VALIDÉ |
| Core | 0914EEE0 | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 (~1/30) | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 (~1/60) | VALIDÉ |
| Core | 091698BC | mov.s f20,f12 0x46006506 | add.s f20,f12,f12 0x460C6500 | VALIDÉ |
| Caméra | 0913D31C | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 | VALIDÉ |
| Caméra | 0913D334 | lui a0,0xBD08 0x3C04BD08 | lui a0,0xBC88 0x3C04BC88 | VALIDÉ |
| Titanium Bolt | 09412308 | data float 0,24 0x3E75C28F | data float 0,12 0x3DF5C28F | VALIDÉ |
| Titanium Bolt | 092B548C | lui a0,0x4000 0x3C044000 (2,0) | lui a0,0x3F80 0x3C043F80 (1,0) | VALIDÉ |
| Navigate lissage | 09162C88 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| Navigate lissage | 09162CAC | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| Navigate lissage | 09162CD0 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| Crab vitesse | 09409028 | data float 0,233333 0x3E6EEEF0 | data float 0,116667 0x3DEEEEF0 | VALIDÉ |
| Crab hitbox | 094090C8 | data float 27,0 0x41D80000 (27 frames) | data float 54,0 0x42580000 (54 frames) | VALIDÉ |
| TrainingBot vitesse | 09412D18 | data float 0,2 0x3E4CCCCE | data float 0,1 0x3DCCCCCE | VALIDÉ |
| TrainingBot hitbox | 092BF014 | slti a0,s1,50 0x2A240032 | slti a0,s1,100 0x2A240064 | VALIDÉ |
| TrainingBot hitbox | 092BF01C | slti a0,s1,53 0x2A240035 | slti a0,s1,106 0x2A24006A | VALIDÉ |
| EnemyWave | 09271C5C | lui a0,0x3D08 0x3C043D08 (~1/30) | lui a0,0x3C88 0x3C043C88 (~1/60) | VALIDÉ |
| HutDoor ouverture | 0927DFFC | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | VALIDÉ |
| HutDoor profil 0 | 0940C5C0 | data float 0,166667 0x3E2AAAAB | data float 0,083333 0x3DAAAAAB | VALIDÉ |
| Luna lissage | 09165C20 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | À CONFIRMER |
| Luna lissage | 09165C44 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | À CONFIRMER |
| Luna lissage | 09165C68 | jal 0x0914805C 0x0E452017 (2 itérations) | jal 0x09147F90 0x0E451FE4 (1 itération) | À CONFIRMER |
| Luna vitesse | 0940EBA0 | data float 0,2 0x3E4CCCCE | data float 0,1 0x3DCCCCCE | À CONFIRMER |
| Lacérator vitesse | 09251870 | lui a2,0x41F0 0x3C0641F0 (30,0) | lui a2,0x4270 0x3C064270 (60,0) | PROVISOIRE |
| Lacérator lifetime | 09251E44 | lui a1,0x3F80 0x3C053F80 (1,0) | lui a1,0x3F00 0x3C053F00 (0,5) | PROVISOIRE |

Fin du document - conserver ce fichier avec LEVEL_01.PRX et RAM2.dump dans le nouveau fil Work.